COUTURE DYNAMIC PRO

Votre Style Chic

CAHIER DES CHARGES

Plateforme E-commerce de Mode & Couture

| Entreprise | Couture Dynamic Pro (C.D.P) |
| --- | --- |
| Slogan | Votre Style Chic |
| Version | 1.1 — Édition révisée |
| Date | Juin 2026 |
| Statut | Draft — Pour validation client |
| Rédigé par | Chef de Projet / Expert Développement Web |
| Localisation | Pointe-Noire, République du Congo |
| Confidentialité | Document confidentiel — Usage interne |

# Sommaire

1. Présentation du projet

2. Fonctionnalités du site

3. Module Catalogues — Cartes de partage & liens

4. Acteurs et interfaces

5. Structure du site

6. Recommandations techniques

7. Feuille de route de développement

8. Planning prévisionnel

9. Budget estimé

10. Conclusion

# 1. Présentation du projet

Couture Dynamic Pro (C.D.P) est une maison de couture engagée dans l'excellence vestimentaire. Forte d'un savoir-faire artisanal reconnu et d'une vision résolument moderne, C.D.P souhaite franchir une nouvelle étape en s'imposant sur le marché numérique de la mode en Afrique Centrale et au-delà.

Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme e-commerce complète, élégante et performante, permettant à C.D.P de vendre ses créations en ligne, de présenter ses collections via des cartes-catalogues partageables, de publier des lookbooks interactifs et d'entrer en contact direct avec sa clientèle via la messagerie instantanée.

## 1.1 Objectif

- La vente en ligne de prêt-à-porter et de créations exclusives C.D.P.

- La présentation des collections via des cartes-catalogues cliquables renvoyant au site.

- Le partage viral des catalogues sur WhatsApp, Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux.

- La communication fluide et instantanée entre le couturier et ses clients.

- Une gestion administrative simplifiée pour le propriétaire (back-office intuitif).

## 1.2 Contexte

Le marché de la mode en Afrique Centrale connaît une transformation digitale rapide. Les consommateurs, de plus en plus connectés, attendent des expériences d'achat fluides et des contenus facilement partageables depuis leurs smartphones. C.D.P a l'ambition de proposer une boutique en ligne qui conjugue l'élégance de la mode africaine, la modernité des plateformes internationales (Kiabi, Boohoo, ASOS) et une fonctionnalité de partage de catalogues sous forme de cartes-liens virales.

## 1.3 Identité visuelle

| Élément de charte | Valeur | Usage |
| --- | --- | --- |
| Couleur principale | Rose pêche #E8A898 | CTA, bannières, accents |
| Couleur secondaire | Pêche foncé #C97D6A | En-têtes, boutons, navigation |
| Accent doré | Doré chaud #C9A46A | Titres, filets, badges VIP |
| Fond principal | Ivoire crème #FDF6F0 | Corps de page, cartes produits |
| Typographie | Georgia (titres) + Calibri (corps) | Mix élégant serif / sans-serif |

# 2. Fonctionnalités du site

## 2.1 Fonctionnalités essentielles (MVP)

- Page d'accueil : hero banner dynamique, slogan C.D.P, barre de recherche intelligente.

- Catalogue avec filtres multicritères (type, taille, couleur, prix, occasion, saison).

- Fiche produit : galerie photos HD, tableau des tailles, sélecteur couleur.

- Cartes-catalogues partageables : chaque collection = une carte cliquable avec lien vers le site (cf. section 3).

- Formulaire de contact et demande de devis sur mesure.

- Interface multilingue (français / anglais), SEO optimisé.

- Partage produit sur WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter/X depuis chaque page.

- Design responsive Mobile-First.

## 2.2 Fonctionnalités intermédiaires

- Authentification clients (email, Google OAuth, Facebook OAuth).

- Panier persistant, tunnel de commande 3 étapes, paiement Mobile Money + carte bancaire.

- Messagerie instantanée live chat (Socket.IO) entre client et couturier.

- Notifications email/SMS de confirmation de commande.

- Avis clients (notes étoiles + commentaires vérifiés).

- Tableau de bord admin : KPIs en temps réel, gestion produits, commandes, CRM.

## 2.3 Fonctionnalités avancées (V2)

- Programme de fidélité (points, niveaux Bronze / Argent / Or / Platine).

- Module de commande sur mesure digital (prise de mesures guidée).

- Ventes flash avec compte à rebours et notifications push.

- Application mobile React Native iOS & Android.

- Recommandations produits par intelligence artificielle.

# 3. Module Catalogues — Cartes de partage & liens

Ce module est l'une des fonctionnalités différenciantes de la plateforme C.D.P. Chaque collection ou catalogue publié par le couturier est représenté sous forme d'une carte visuelle interactive. Ces cartes sont conçues pour être partagées sur les réseaux sociaux et renvoient directement vers la page dédiée du catalogue sur le site C.D.P.

## 3.1 Concept & Objectif

Une carte-catalogue est un composant visuel autonome comprenant :

- Une image de couverture de la collection (photo HD issue de la galerie).

- Le nom et la saison de la collection (ex. « Été Tropical 2026 »).

- Une courte description inspirante (2 à 3 lignes).

- Des tags thématiques cliquables (ex. #Wax, #SurMesure, #Soirée).

- Un lien URL unique renvoyant vers la page catalogue sur le site C.D.P.

- Des boutons d'action : 📥 Télécharger PDF · 📖 Voir le Flipbook · ↗ Partager.

## 3.2 Maquette des cartes — Exemples de catalogues C.D.P

Voici un aperçu de la mise en page des cartes-catalogues telle qu'elle sera affichée sur le site et partageable sur les réseaux sociaux. Chaque carte est un lien cliquable vers la page de la collection sur cdp-couture.com :

| 📁 Collection Été Tropical Saison : Été 2026; Robes légères, bazins brodés et ensembles colorés pour briller sous le soleil congolais. 24 pièces exclusives. #ÉtéTropical · #Wax · #Robes · #Couleurs 🔗 Lien du catalogue : https://cdp-couture.com/catalogues/ete-tropical-2026 📥 PDF 📖 Flipbook ↗ Partager. | 📁 Haute Couture Prestige Collection Permanente; Créations sur mesure d'exception : tenues de mariée, tenues de cérémonie et pièces uniques signées C.D.P. #HauteCouture · #SurMesure · #Mariage · #Prestige 🔗 Lien du catalogue : https://cdp-couture.com/catalogues/haute-couture-prestige 📥 PDF 📖 Flipbook ↗ Partager. |
| --- | --- |

| 📁 Prêt-à-Porter Urbain Saison : Automne 2026; La mode africaine contemporaine au quotidien : chemises, pantalons, robes casual pour la ville moderne. #PrêtÀPorter · #Urbain · #CasualChic · #Quotidien 🔗 Lien du catalogue : https://cdp-couture.com/catalogues/pret-a-porter-urbain 📥 PDF 📖 Flipbook ↗ Partager. | 📁 Soirées & Cérémonies Édition Spéciale 2026; Tenues de soirée, robes de gala et costumes de cérémonie pour les grandes occasions. Élégance garantie. #Soirée · #Gala · #Cérémonie · #Élégance 🔗 Lien du catalogue : https://cdp-couture.com/catalogues/soirees-ceremonies-2026 📥 PDF 📖 Flipbook ↗ Partager. |
| --- | --- |

| 📁 Lookbook Jeunes Créateurs Capsule Printemps 2026; Collaboration avec de jeunes talents congolais : pièces audacieuses, coupes modernes, tissus locaux valorisés. #Lookbook · #Collaboration · #Jeunes · #Innovation 🔗 Lien du catalogue : https://cdp-couture.com/catalogues/lookbook-jeunes-createurs 📥 PDF 📖 Flipbook ↗ Partager. | 📁 Collection Enfants & Famille Toutes Saisons; Des tenues coordonnées pour toute la famille : parents et enfants assortis pour les fêtes et cérémonies. #Famille · #Enfants · #Coordonnés · #Fête 🔗 Lien du catalogue : https://cdp-couture.com/catalogues/enfants-famille 📥 PDF 📖 Flipbook ↗ Partager. |
| --- | --- |

## 3.3 Fonctionnement technique des cartes

| Composant | Détail technique |
| --- | --- |
| URL unique | Chaque catalogue génère automatiquement un slug URL lisible : cdp-couture.com/catalogues/[nom-collection] |
| Métadonnées Open Graph | Image de couverture, titre, description et URL encodés en balises OG pour un aperçu riche sur WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter/X. |
| QR Code intégré | Chaque carte génère un QR code téléchargeable pointant vers l'URL du catalogue — utilisable sur flyers, cartes de visite et packaging. |
| Partage en 1 clic | Boutons natifs : WhatsApp (partage message avec image + lien), Facebook, Instagram (story ou post), Copier le lien. |
| Flipbook interactif | Visualisation du catalogue page par page dans le navigateur (bibliothèque turn.js ou FlipBook.js) sans téléchargement. |
| PDF haute résolution | Téléchargement du catalogue complet en PDF généré dynamiquement via React-PDF ou Puppeteer depuis le back-end. |
| Compteur de vues | Chaque catalogue affiche le nombre de vues et de téléchargements (visible par l'admin dans le back-office). |
| Responsive | Les cartes s'adaptent à tous les écrans : grille 3 colonnes sur desktop, 2 colonnes sur tablette, 1 colonne sur mobile. |

## 3.4 Page de liste des catalogues (Lookbook)

- URL : cdp-couture.com/catalogues

- Affichage en grille responsive de toutes les cartes-catalogues publiées.

- Filtres : par saison, par type (Prêt-à-porter / Haute couture / Événement), par année.

- Barre de recherche pour retrouver rapidement une collection par nom ou mot-clé.

- Bouton « Partager toute la boutique » : partage un lien récapitulatif de tous les catalogues.

- Section « À venir » : aperçu flou des prochaines collections avec bouton « Être notifié ».

## 3.5 Partage sur les réseaux sociaux — Flux de partage

Lorsqu'un utilisateur clique sur « Partager » depuis une carte-catalogue, le flux suivant se déclenche :

| Étape | Action | Résultat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clic bouton Partager | Popup de sélection du réseau social : WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter/X, Copier le lien. |
| 2 | Sélection WhatsApp | Ouverture de WhatsApp avec message pré-rédigé : « 👗 Découvrez la [Nom Collection] de C.D.P — Votre Style Chic ! [URL] » |
| 2bis | Sélection Facebook | Ouverture du dialogue de partage Facebook avec aperçu automatique (image OG + titre + description). |
| 2ter | Copier le lien | URL courte copiée dans le presse-papier (ex. cdp.link/ete2026) avec toast de confirmation. |
| 3 | Réception par le destinataire | Le destinataire voit la carte-catalogue avec image, titre, description et clique → redirigé vers cdp-couture.com/catalogues/[collection]. |
| 4 | Arrivée sur le site C.D.P | Page catalogue complète avec flipbook, bouton d'achat des pièces, chat avec le couturier et suggestions de produits. |

💡 Avantage marketing clé Les cartes-catalogues agissent comme des « mini-publicités virales » : chaque partage par un client sur ses réseaux sociaux expose la marque C.D.P à son réseau sans coût publicitaire. L'intégration Open Graph garantit un affichage visuel riche et professionnel sur toutes les plateformes.

# 4. Acteurs et interfaces

Le système distingue 4 profils d'utilisateurs principaux, chacun disposant d'une interface et d'un tableau de bord adapté.

## 4.1 Liste des acteurs

- Administrateur / Propriétaire (Couturier C.D.P)

- Client / Acheteur

- Gestionnaire de contenu (Community Manager)

- Opérateur logistique / Livreur (évolution future)

## 4.2 Cas d'utilisation par acteur

### Administrateur / Couturier

- Création et publication de cartes-catalogues : titre, image, description, tags, URL, activation QR code.

- Gestion complète du catalogue produits : ajout, édition, suppression, variantes.

- Suivi des commandes (Reçue → En préparation → Expédiée → Livrée).

- Messagerie instantanée : réponse aux clients depuis le back-office.

- Tableau de bord analytique : ventes, vues catalogues, téléchargements PDF, partages sociaux.

- Gestion des promotions, codes promo, ventes flash, programme de fidélité.

### Client / Acheteur

- Consultation des cartes-catalogues et partage sur ses réseaux sociaux.

- Navigation dans les collections, recherche et filtrage des produits.

- Téléchargement PDF ou visualisation flipbook des catalogues.

- Ajout au panier, commande et paiement sécurisé.

- Contact du couturier via chat instantané ou formulaire de devis.

### Gestionnaire de Contenu

- Publication d'articles de blog mode et mise à jour des contenus éditoriaux.

- Création et planification des cartes-catalogues saisonnières.

- Gestion des réseaux sociaux et suivi des statistiques de partage.

# 5. Structure du site

## 5.1 Côté client / acheteur

### Page d'accueil

- Hero banner animé avec créations phares C.D.P.

- Section « Derniers Catalogues » : affichage des 3 dernières cartes-catalogues publiées avec bouton Partager.

- Barre de recherche intelligente, section collections en vedette, avis clients, newsletter pop-up.

- Widget chat flottant visible sur toutes les pages.

### Page Catalogues / Lookbook (cdp-couture.com/catalogues)

- Grille responsive de toutes les cartes-catalogues (3 col. desktop / 2 col. tablette / 1 col. mobile).

- Filtres : saison, type, année. Barre de recherche par mot-clé ou tag.

- Chaque carte : image couverture, titre, saison, description, tags, boutons PDF / Flipbook / Partager.

- Section « À venir » : aperçu flou des prochaines collections + bouton « Être notifié ».

- Bouton global « Partager toute la boutique ».

### Page catalogue individuel (cdp-couture.com/catalogues/[slug])

- Header : nom collection, saison, description, image de couverture HD.

- Flipbook interactif (feuilletage page par page dans le navigateur).

- Bouton PDF, bouton Partager (popup réseaux sociaux), QR code téléchargeable.

- Grille des produits de la collection avec bouton Acheter sur chaque pièce.

- Widget chat : « Envie d'un article sur mesure ? Parlez à notre couturier ».

- Section « Autres collections » : 3 cartes-catalogues similaires suggérées.

### Catalogue, Panier, Espace Client, Blog, Contact

- Catalogue produits avec filtres avancés, fiche produit avec galerie HD et partage social.

- Panier persistant, tunnel commande 3 étapes, paiements Mobile Money et carte bancaire.

- Espace client : commandes, favoris, programme fidélité, historique PDF.

- Blog mode : articles, conseils style, tendances, partage sur réseaux sociaux.

- Contact : formulaire structuré + chat instantané + intégration WhatsApp Business.

## 5.2 Côté administrateur / couturier

### Gestion des Catalogues (nouveau module)

- Interface de création de carte-catalogue : upload image, titre, description, tags, URL auto-générée.

- Prévisualisation en temps réel de la carte avant publication.

- Activation / désactivation des cartes, planification de publication (date/heure).

- Statistiques par catalogue : vues, téléchargements PDF, clics flipbook, nombre de partages par réseau.

- Génération du QR code (téléchargeable en PNG/SVG pour impression sur supports physiques).

### Tableau de bord & autres modules

- KPIs : CA, commandes, visiteurs, panier moyen, catalogue le plus partagé.

- Gestion produits, commandes, CRM clients, promotions, chat entrant.

# 6. Recommandations techniques

| Domaine | Technologie retenue | Justification |
| --- | --- | --- |
| Front-end | Next.js 14 + TypeScript | SSR natif pour SEO des pages catalogues, génération Open Graph automatique. |
| Style / UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | Composants cartes responsives, animations fluides, cohérence visuelle. |
| Back-end | Node.js (Express.js) | Léger, scalable, API REST pour catalogues, temps réel chat. |
| Base de données | PostgreSQL + Prisma ORM | Tables : Catalogues, Produits, Commandes, Clients, Partages. |
| Flipbook | turn.js ou FlipBook.js | Feuilletage interactif dans le navigateur sans plugin externe. |
| PDF catalogues | React-PDF + Puppeteer | Génération dynamique de catalogues PDF haute résolution côté serveur. |
| QR Code | qrcode.js (npm) | Génération PNG/SVG du QR code de chaque catalogue côté client. |
| Open Graph / SEO | Next.js Metadata API | Balises OG automatiques : image, titre, description par catalogue pour partage riche. |
| URL courtes | Rebrandly ou YOURLS | URLs courtes personnalisées (cdp.link/ete2026) pour partage WhatsApp. |
| Chat temps réel | Socket.IO + Redis | WebSocket scalable, persistance messages, statut de présence couturier. |
| Stockage médias | Cloudinary | Images catalogues optimisées, CDN mondial, transformation à la volée. |
| Paiement | CinetPay + Stripe | Mobile Money Afrique (CinetPay) + cartes bancaires internationales (Stripe). |
| Analytics partage | Google Analytics 4 + événements custom | Tracking des clics Partager, vues catalogues, téléchargements, conversions. |
| Hébergement | Vercel (front) + Railway (back) | CI/CD automatique, déploiement continu, montée en charge progressive. |

⚠️ Point de vigilance — Open Graph & aperçu WhatsApp Pour que les cartes-catalogues affichent un aperçu riche sur WhatsApp (image + titre + description), chaque page catalogue doit exposer des balises Open Graph via les en-têtes HTTP. Next.js génère ces métadonnées automatiquement grâce à la Metadata API. L'image OG recommandée est 1200×630 px, hébergée sur Cloudinary avec URL stable.

# 7. Feuille de route de développement

Le développement est découpé en quatre paliers fonctionnels, du socle minimal jusqu'aux fonctionnalités avancées.

## 7.1 Palier 0 — MVP (vitrine + catalogues)

- Page d'accueil, présentation de C.D.P et de ses valeurs.

- Catalogue produits avec filtres de base.

- Module cartes-catalogues : 6 premières cartes publiées avec lien URL + partage WhatsApp/Facebook.

- Flipbook interactif et téléchargement PDF pour chaque catalogue.

- Formulaire de contact et demande de devis. SEO et design responsive.

## 7.2 Palier 1 — Comptes clients & commandes

- Authentification et espace client personnalisé.

- Panier, tunnel de commande, paiement Mobile Money (CinetPay).

- Back-office admin : gestion produits, commandes, et publication des cartes-catalogues.

- QR code généré automatiquement pour chaque carte-catalogue.

## 7.3 Palier 2 — Communication & marketing

- Chat instantané Socket.IO entre clients et couturier.

- Intégration carte bancaire Stripe. Blog mode. Avis clients.

- Analytics des partages : suivi par réseau social, vues, clics, conversions.

- Tableau de bord stats catalogues : catalogue le plus partagé, le plus téléchargé.

## 7.4 Palier 3 — Fonctionnalités avancées

- Programme de fidélité, ventes flash, module sur mesure digital.

- Application mobile React Native avec accès aux cartes-catalogues partageables.

- Recommandations IA et visualisation 3D vêtements.

# 8. Planning prévisionnel

Durée totale estimée : 5 à 6 mois de la conception à la mise en production.

| Phase | Durée | Contenu principal |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2 semaines | Planification et conception : CDC validé, maquettes Figma (wireframes + UI haute-fidélité), architecture technique, validation parties prenantes. |
| Phase 2 | 4 semaines | Développement back-end : API REST produits/commandes/catalogues, authentification, intégration CinetPay + Stripe, génération PDF/QR code, Socket.IO. |
| Phase 3 | 5 semaines | Développement front-end : toutes les pages Next.js, module cartes-catalogues (grille, flipbook, partage, Open Graph), espace client, back-office admin. |
| Phase 4 | 2 semaines | Tests et recette : parcours d'achat, partage catalogues sur WhatsApp/Facebook, performance (PageSpeed ≥ 85), tests de charge, UAT. |
| Phase 5 | 1 semaine | Déploiement production : DNS, SSL, Vercel + Railway, publication des 6 premières cartes-catalogues, formation propriétaire. |
| Phase 6 | Continue | Maintenance et support : correctifs, mises à jour sécurité, optimisation conversions, ajout de nouveaux catalogues. |

# 9. Budget estimé

L'estimation ci-dessous intègre le module spécifique de cartes-catalogues partageables (génération PDF, flipbook, QR code, Open Graph).

| Poste | Basse | Haute | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Conception & Maquettes Figma (dont cartes) | 150 000 FCFA | 350 000 FCFA | P1 |
| Développement back-end (API + PDF + QR code) | 550 000 FCFA | 1 000 000 FCFA | P2 |
| Développement front-end (dont module catalogues) | 650 000 FCFA | 1 200 000 FCFA | P3 |
| Module flipbook & Open Graph | 80 000 FCFA | 150 000 FCFA | P3 |
| Intégration paiements (CinetPay + Stripe) | 80 000 FCFA | 180 000 FCFA | P2 |
| Hébergement année 1 (Vercel + Railway) | 100 000 FCFA | 250 000 FCFA | P5 |
| Nom de domaine + SSL | 15 000 FCFA | 30 000 FCFA | P5 |
| Services cloud (Cloudinary, SendGrid, Rebrandly) | 60 000 FCFA | 130 000 FCFA | P2 |
| Tests & Recette | 80 000 FCFA | 150 000 FCFA | P4 |
| Formation & Documentation admin | 40 000 FCFA | 80 000 FCFA | P5 |
| Maintenance année 1 | 150 000 FCFA | 300 000 FCFA | P6 |
| TOTAL ESTIMÉ (hors TVA) | 1 955 000 FCFA | 3 820 000 FCFA | — |

# 10. Conclusion

Le projet Couture Dynamic Pro (C.D.P) a pour ambition de faire de cette maison de couture congolaise une référence de la mode numérique en Afrique Centrale. La fonctionnalité de cartes-catalogues partageables constitue un atout marketing différenciant majeur : chaque client devient ambassadeur de la marque en partageant une carte élégante sur ses réseaux sociaux, ramenant du trafic qualifié directement sur le site cdp-couture.com.

En combinant une plateforme e-commerce complète, un module de catalogues viraux, une messagerie instantanée et des paiements adaptés au marché local (Mobile Money), C.D.P offrira à sa clientèle une expérience d'achat digne des plus grandes enseignes internationales, tout en valorisant l'artisanat et le savoir-faire couture africain.

La feuille de route en paliers progressifs garantit une livraison maîtrisée, du MVP initial — avec les 6 premières cartes-catalogues publiées dès le lancement — jusqu'aux fonctionnalités avancées de la V2.

C.D.P — Couture Dynamic Pro · Votre Style Chic

Version 1.1 — Juin 2026 — Document Confidentiel